**АДМИИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.08.2023г. № 46

с. Архангельское

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025гг.» за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Архангельского сельского поселения от 01.10.2013 г. № 56 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Архангельского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» за 2022 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Архангельского сельского поселения в сети интернет.

Глава Архангельского

сельского поселения В.А.Леденёв

Приложение № 1

к постановлению

администрации Архангельского

сельского поселения

от 14.08.2023г. № 46

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.»  | Администрация Архангельского сельского поселения | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;- Бесперебойное обеспечение централизованным электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением территории Архангельского сельского поселения;- Улучшение качественных показателей питьевой воды;- Увеличение количества потребителей, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;- Улучшение экологической ситуации. | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;- Бесперебойное обеспечение централизованным электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением территории Архангельского сельского поселения;- Улучшение качественных показателей питьевой воды;- Увеличение количества потребителей, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;- Улучшение экологической ситуации. | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Архангельского

сельского поселения

от 14.08.2023г. № 46

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» | Всего | 53532,5 | 53532,5 | 53532,5 |
| федеральный бюджет | 29571,1 | 29571,1 | 29571,1 |
| областной бюджет |  19231,0 | 19231,0 | 19231,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, |   |   |   |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 947,4 | 947,4 | 791,8 |
| - областной бюджет | 146,4 | 146,4 | 115,7 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 6280,6 | 6280,6 | 6280,6 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |